## Slide 1
Sprint 1
Créer des utilisateurs depuis la BDD Ajouter des produits depuis la BDD S’authentifier
Sprint 2
Pouvoir scanner des produits Accéder à la page des produits
Sprint 3
Accéder à la page de recherche de produits Accéder aux détails et avis du produit Pouvoir rechercher des produits
Sprint 4
Pouvoir faire des demandes d'ajout ou modification d'un produit Espace admin qui valide les ajouts et modifications de produits
Sprint 5
Accéder à son espace de compte Pouvoir consulter et modifier ses infos personnelles et mot de passe Mot de passe crypté Compte admin sécurisé avec page d'erreur
17/04
03/06
MVP

## Slide 2
Sprint 6
Possibilité de rester connecter sur l'application même après sa fermeture Accès à la page de conseil
Sprint 7
Pouvoir ajouter un commentaire sur un produit Pouvoir donner un avis avec notation par étoile sur un produit
Sprint 8
Possibilité de modifier un avis (like) Pouvoir supprimer un commentaire Pouvoir passer un quiz
Sprint 9
Possibilité de modifier un produit Admin peut supprimer des commentaires Avoir des conseils par rapport à ses préoccupations
Sprint 10
Signalement de produit non conforme
03/06
03/07
Release 1 : Améliorer l'expérience utilisateurs

## Slide 3
Sprint 11
Système de mise à jour automatique de l'application Accès à la page de blog Accès à la page de prise de rdv avec des spécialistes
Sprint 12
Suivi détaillé lors du processus d'ajout d'un nouveau produit Pouvoir écrire des articles Pouvoir modifier ou supprimer un article
Sprint 13
Suivi détaillé lors du signalement d'un produit Pouvoir proposer des créneaux
Sprint 14
L'admin peut supprimer des articles Pouvoir réserver des créneaux de rdv
Sprint 15
L'admin peut interdire à certains utilisateurs de poster des articles Pouvoir annuler un créneau de rdv
03/07
03/08
Release 2 : Ouvrir l'application à des experts